건설사업관리(CM) 기술검토의견서

Technical Review & Cross-Examination Report

| 문서번호 | SWCM-SUB-20260829-01 | 검토일자 | 2026년 08월 29일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 삼우씨엠 신축공사 CM현장 | 검토분야 | 계약 / 하도급관리 |
| 검토자 | 김수석 책임건설사업관리기술인 | 관리기관 | ㈜삼우씨엠건축사사무소 |

# [하도급계약 통보서 및 적정성 검토의견서]

문서번호: SWCM-SUB-20260829-01

공 사 명: 삼우씨엠 신축공사 CM현장

하도급 공종: 전문건설업종

원도급자: (주)대우건설 / 하도급자: (주)삼우토건

검토일자: 2026.08.29

책임감리원: 김수석 책임건설사업관리기술인

# 1. 하도급계약 적정성 종합 판정

원도급금액: 1,500,000,000원

하도급금액: 1,260,000,000원

하도급 비율: 84.00% (법정 기준: 82.0% 이상)

최종 검토결과: 하도급 적정성 정밀심사 요구 (REVIEW_REQUIRED)

# 2. 법정 심사기준별 세부 검토 대조표

| No | 심사 항목 | 법적 근거 및 기준 | 시공사 제출 내용 | 판정 | 감리의견 및 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 하도급 계약비율 적정성 | 도급금액의 82% 이상 (건산법 제31조제1항) | 84.00% (1,260,000,000원 / 1,500,000,000원) | ✔ **적정 (PASS)** | 기준(82%) 이상으로 적정 통보 |
| 2 | 원수급인 직접시공 의무비율 | 도급액 70억원 미만 시 20~50% 직접시공 (건산법 제28조의2) | 16.00% 잔여 공종 직접시공 | ⚠️ **미달 (FAIL)** | 직접시공계획서 제출 및 감리원 승인 확인 |
| 3 | 하수급인 전문건설업 면허 등록 | 해당 공종 전문건설업 등록증 보유 (건산법 제9조) | 토공사업, 비계구조물해체공사업 (보유) | ✔ **적합 (PASS)** | 전문건설업 등록증 사본 및 시공능력평가액 확인 완료 |
| 4 | 불법 재하도급(일괄/무단) 금지 | 하수급인의 타인 재하도급 원칙적 금지 (건산법 제29조) | 재하도급 계획 없음 (직접 노무 투입) | ✔ **적합 (PASS)** | 현장 근로자 노무비 지급명세서 및 작업일보 상시 대조 |

작성일: 2026년 08월 29일
주식회사 삼우씨엠건축사사무소 건설사업관리단 (인)